# Техническое задание

## Проверка эксплуатационного цикла Agent OS в проекте AI Advisor

## 1. Общая информация

### 1.1. Наименование работ

Проведение комплексной проверки установленной системы Agent OS в проекте:

C:\AI Advisor

### 1.2. Цель

Подтвердить, что Agent OS готова к эксплуатации на реальных задачах и обеспечивает полный контролируемый цикл изменения проекта:

создание задачи
→ проверка состояния проекта
→ контроль области изменений
→ выполнение работ
→ запуск проверок
→ подготовка commit
→ завершение задачи
→ формирование audit trail

### 1.3. Ограничения

В рамках проверки запрещено изменять production-код проекта.

Разрешённые области:

docs/**
tests/**
AGENTS.md
.agent-os/config/**

Защищённые области:

src/**
.env
.env.*
secrets/**
credentials/**
.agent-os/state/**
.agent-os/logs/**
.agent-os/evidence/**

Изменения файлов в защищённых областях не допускаются.

# 2. Ожидаемый результат

По итогам выполнения работ должны быть подтверждены следующие возможности:

- Agent OS корректно создаёт новую задачу.

- Задача содержит название, цель, разрешённую и защищённую области.

- Agent OS корректно определяет активную задачу.

- Проверка scope выявляет изменения вне разрешённой области.

- Проверка protected scope блокирует изменения защищённых файлов.

- Механизм parking корректно обрабатывает посторонние исходные изменения.

- Фазы задачи изменяются в установленном порядке.

- Verification profile запускает только реальные команды проекта.

- Commit check блокирует некорректно подготовленный commit.

- После commit задача корректно завершается с фиксацией commit hash.

- Audit log содержит полный журнал действий.

- После завершения проекта отсутствуют незапланированные изменения.

# 3. Тестовая задача

Для проверки необходимо создать задачу Agent OS со следующими параметрами.

Set-Location "C:\AI Advisor"

.\scripts\agent-os.ps1 task new `
  -Title "Validate Agent OS operational workflow" `
  -Goal "Verify that Agent OS can execute a complete controlled task lifecycle inside AI Advisor" `
  -AllowedScope `
    "docs/**", `
    "tests/**", `
    "AGENTS.md", `
    ".agent-os/config/**" `
  -ProtectedScope `
    "src/**", `
    ".env", `
    ".env.*", `
    "secrets/**", `
    "credentials/**", `
    ".agent-os/state/**", `
    ".agent-os/logs/**", `
    ".agent-os/evidence/**" `
  -AutoParkUnrelatedBaseline

В рамках задачи требуется создать или обновить:

docs/agent-os.md
AGENTS.md

Production-код не изменять.

# 4. Предварительные условия

Перед началом тестирования необходимо проверить:

- Репозиторий Git инициализирован.

- Команда git status выполняется без ошибок.

- Скрипт существует:

C:\AI Advisor\scripts\agent-os.ps1

- Модуль Agent OS загружается без ошибок.

- PowerShell разрешает выполнение локальных скриптов.

- В проекте отсутствует другая незавершённая задача либо её состояние известно.

- Текущие незакоммиченные изменения идентифицированы.

- Настроен хотя бы один verification profile либо определён план его создания.

# 5. Критерии успешного прохождения

Тест считается пройденным, если:

фактический результат = ожидаемый результат

Тест считается не пройденным, если:

- команда завершается с необработанной ошибкой;

- Agent OS разрешает изменение защищённого файла;

- изменение вне AllowedScope не обнаруживается;

- задача может быть завершена без обязательных проверок;

- commit check не выявляет некорректное состояние;

- audit log не содержит выполненных действий;

- после завершения остаются незапланированные изменения.

# 6. Список тестов

## Группа A. Базовая диагностика

### AOS-001. Проверка доступности CLI Agent OS

Цель: подтвердить, что основной скрипт доступен.

Команды:

Set-Location "C:\AI Advisor"

Test-Path ".\scripts\agent-os.ps1"

Ожидаемый результат:

True

Критерий успеха: файл существует.

### AOS-002. Запуск диагностики Agent OS

Команда:

.\scripts\agent-os.ps1 doctor run

Ожидаемый результат:

- диагностика завершается без критических ошибок;

- обязательные каталоги и конфигурационные файлы найдены;

- Git доступен;

- состояние Agent OS читается корректно.

Критерий успеха: отсутствуют ошибки уровня Critical, Fatal или аналогичные блокирующие статусы.

### AOS-003. Проверка системного статуса

Команда:

.\scripts\agent-os.ps1 system status

Ожидаемый результат:

Отображается:

- состояние Agent OS;

- информация об активной задаче;

- состояние репозитория;

- доступность конфигурации;

- состояние parking, scope и verification.

### AOS-004. Проверка состояния Git

Команда:

git status --short

Ожидаемый результат:

Все существующие изменения видимы и могут быть классифицированы как:

связанные с задачей
посторонние
служебные
неотслеживаемые

## Группа B. Создание задачи

### AOS-005. Создание корректной задачи

Действие: выполнить команду создания тестовой задачи.

Ожидаемый результат:

- задача создаётся без ошибок;

- задача получает уникальный идентификатор;

- сохраняются Title и Goal;

- сохраняются AllowedScope и ProtectedScope;

- задача получает начальную фазу.

### AOS-006. Проверка статуса новой задачи

Команда:

.\scripts\agent-os.ps1 task status

Ожидаемый результат:

Отображаются:

Title
Goal
Phase
AllowedScope
ProtectedScope
Task ID
Created time

### AOS-007. Проверка запрета второй активной задачи

Предусловие: тестовая задача уже активна.

Действие: повторно выполнить task new.

Ожидаемый результат:

Agent OS должна:

- запретить создание второй активной задачи; или

- потребовать явного завершения, отмены либо parking текущей задачи.

Критерий успеха: активная задача не заменяется молча.

### AOS-008. Проверка обязательных параметров задачи

Действие: попытаться создать задачу без Title, Goal или AllowedScope.

Ожидаемый результат:

Команда отклоняется с понятным сообщением о недостающем параметре.

## Группа C. Управление фазами

### AOS-009. Перевод задачи в IN_PROGRESS

Команда:

.\scripts\agent-os.ps1 task phase `
  -Phase IN_PROGRESS `
  -Note "Starting operational workflow validation"

Ожидаемый результат:

- фаза изменена на IN_PROGRESS;

- комментарий сохранён;

- событие записано в audit log.

### AOS-010. Проверка недопустимого перехода фаз

Действие: попытаться перейти из IN_PROGRESS непосредственно в завершённое состояние, минуя обязательные этапы.

Ожидаемый результат:

Agent OS отклоняет переход либо явно предупреждает о нарушении workflow.

### AOS-011. Проверка обязательности Note

Действие: изменить фазу без параметра Note, если он предусмотрен контрактом команды.

Ожидаемый результат:

- команда требует пояснение; или

- в audit log создаётся стандартная системная запись.

## Группа D. Проверка AllowedScope

### AOS-012. Создание разрешённого файла

Действие: создать файл:

docs/agent-os.md

Пример:

New-Item `
  -Path ".\docs\agent-os.md" `
  -ItemType File `
  -Force

Команда проверки:

.\scripts\agent-os.ps1 scope check

Ожидаемый результат:

Изменение признаётся разрешённым.

### AOS-013. Изменение разрешённого файла AGENTS.md

Действие: создать или обновить:

AGENTS.md

Ожидаемый результат:

scope check не выдаёт блокирующую ошибку.

### AOS-014. Создание файла вне AllowedScope

Действие: создать временный файл вне разрешённой области, например:

temporary-scope-test.txt

Команда:

.\scripts\agent-os.ps1 scope check

Ожидаемый результат:

Agent OS выявляет файл как изменение вне AllowedScope.

После теста:

Удалить временный файл.

Remove-Item ".\temporary-scope-test.txt"

### AOS-015. Изменение production-файла

Предусловие: выбрать безопасный существующий файл внутри src/**.

Действие: временно изменить файл, не фиксируя изменение.

Ожидаемый результат:

scope check должен:

- определить изменение вне AllowedScope;

- классифицировать файл как защищённый;

- заблокировать переход к commit.

После теста: вернуть файл в исходное состояние без использования git reset --hard.

Предпочтительный способ:

git restore -- "src\точный-путь-к-файлу"

### AOS-016. Проверка широкой маски scope

Действие: попытаться создать задачу с:

AllowedScope = **

Ожидаемый результат:

Agent OS должна отклонить широкую маску либо сформировать явное предупреждение о чрезмерном scope.

## Группа E. Проверка ProtectedScope

### AOS-017. Попытка изменения .env

Предусловие: файл существует.

Действие: временно изменить .env.

Ожидаемый результат:

- изменение обнаружено;

- protected scope нарушен;

- commit check заблокирован;

- audit содержит запись о нарушении.

После теста: восстановить исходное содержимое.

### AOS-018. Попытка создания файла в secrets

Действие:

New-Item `
  -Path ".\secrets\agent-os-test.secret" `
  -ItemType File `
  -Force

Ожидаемый результат:

Agent OS блокирует изменение либо сообщает о нарушении ProtectedScope.

После теста:

Remove-Item ".\secrets\agent-os-test.secret" -Force

### AOS-019. Попытка ручного изменения служебного state

Действие: создать временное изменение в:

.agent-os/state/**

Ожидаемый результат:

Изменение должно быть классифицировано как запрещённое для пользовательской задачи.

### AOS-020. Приоритет ProtectedScope над AllowedScope

Действие: создать тестовую задачу, где один и тот же путь одновременно попадает в разрешённую и защищённую область.

Ожидаемый результат:

ProtectedScope имеет приоритет. Изменение блокируется.

## Группа F. Parking посторонних изменений

### AOS-021. Проверка чистого parking state

Команда:

.\scripts\agent-os.ps1 park check

Ожидаемый результат:

При отсутствии посторонних изменений проверка завершается успешно.

### AOS-022. Обнаружение существующего постороннего изменения

Предусловие: до создания задачи существует незакоммиченное изменение вне AllowedScope.

Ожидаемый результат:

При использовании:

-AutoParkUnrelatedBaseline

Agent OS должна:

- распознать изменение как исходный baseline;

- не приписывать его новой задаче;

- сохранить информацию о parked-изменении;

- не включить его в commit текущей задачи.

### AOS-023. Новое постороннее изменение после старта задачи

Действие: после перехода в IN_PROGRESS создать новый файл вне AllowedScope.

Ожидаемый результат:

park check или scope check должны отличить новое нарушение от исходного parked baseline.

### AOS-024. Сохранность parked-изменений

Действие: пройти task lifecycle до завершения.

Ожидаемый результат:

Исходные посторонние изменения:

- не удалены;

- не изменены;

- не добавлены в commit задачи;

- остаются видимыми после завершения.

## Группа G. Verification profile

### AOS-025. Определение типа проекта

Команда:

Get-ChildItem `
  -Path "." `
  -File |
Where-Object {
    $_.Name -in @(
        "package.json",
        "pnpm-lock.yaml",
        "package-lock.json",
        "yarn.lock",
        "pyproject.toml",
        "requirements.txt",
        "pytest.ini"
    )
} |
Select-Object Name, FullName

Ожидаемый результат:

Определены используемые технологии и менеджеры зависимостей.

### AOS-026. Проверка scripts в package.json

Предусловие: существует package.json.

Команда:

$package = Get-Content ".\package.json" -Raw | ConvertFrom-Json
$package.scripts | Format-List

Ожидаемый результат:

Получен список реально доступных команд.

### AOS-027. Запуск существующего verification profile

Команда:

.\scripts\agent-os.ps1 verify run `
  -Profile "ai-advisor"

Ожидаемый результат:

- профиль найден;

- команды выполняются последовательно;

- результаты каждой проверки фиксируются;

- общий статус возвращается корректно.

### AOS-028. Неизвестный verification profile

Команда:

.\scripts\agent-os.ps1 verify run `
  -Profile "profile-that-does-not-exist"

Ожидаемый результат:

Команда завершается контролируемой ошибкой с указанием, что профиль не найден.

### AOS-029. Успешное прохождение всех проверок

Ожидаемый результат:

Для доступных команд проекта:

lint = passed
typecheck = passed
test = passed
build = passed

Допускается отсутствие отдельных команд, если они не определены в проекте. Несуществующие команды не должны добавляться формально ради красивого отчёта — бюрократии и так хватает.

### AOS-030. Ошибка одной проверки

Действие: временно создать контролируемую ошибку в разрешённой тестовой области.

Ожидаемый результат:

- verification получает статус failed;

- задача не может перейти к commit;

- указана конкретная проваленная команда;

- сохранены stdout, stderr и exit code.

### AOS-031. Сохранение evidence

Ожидаемый результат:

После verify run доступны сведения:

- название профиля;

- время запуска;

- команды;

- exit code;

- результат;

- длительность;

- журналы либо ссылки на evidence.

## Группа H. Подготовка файлов к commit

### AOS-032. Проверка запрета массового staging

Действие: не выполнять, а проверить правила и защитные механизмы для команд:

git add .
git add -A

Ожидаемый результат:

AGENTS.md запрещает команды. Agent OS либо pre-commit logic должны выявлять лишние staged-файлы.

### AOS-033. Явное добавление разрешённых файлов

Команда:

git add -- `
  "docs\agent-os.md" `
  "AGENTS.md"

Ожидаемый результат:

В staging area добавлены только указанные файлы.

### AOS-034. Проверка staged name-status

Команда:

git diff --cached --name-status

Ожидаемый результат:

Список содержит только:

docs/agent-os.md
AGENTS.md

Допускаются другие файлы только при их явном включении в ТЗ и AllowedScope.

### AOS-035. Проверка содержимого staged diff

Команда:

git diff --cached

Ожидаемый результат:

- отсутствуют секреты;

- отсутствуют изменения production-кода;

- отсутствуют служебные state-файлы;

- изменения соответствуют Goal задачи;

- отсутствуют случайные форматирования посторонних файлов.

## Группа I. Commit check

### AOS-036. Commit check без staged-файлов

Предусловие: staging area пуст.

Команда:

.\scripts\agent-os.ps1 commit check

Ожидаемый результат:

Commit check отклоняет операцию и сообщает, что отсутствуют подготовленные изменения.

### AOS-037. Commit check с файлом вне AllowedScope

Предусловие: в staging area намеренно добавлен тестовый файл вне scope.

Ожидаемый результат:

Commit check блокируется.

После теста:

git restore --staged -- "точный\путь\к\тестовому-файлу"

### AOS-038. Commit check с protected-файлом

Предусловие: в staging area временно добавлено изменение защищённого файла.

Ожидаемый результат:

Commit check блокируется с указанием нарушенного protected path.

### AOS-039. Commit check до verification

Предусловие: verification не запускался либо последний запуск завершился ошибкой.

Ожидаемый результат:

Agent OS не разрешает commit.

### AOS-040. Успешный commit check

Предусловия:

- scope check пройден;

- park check пройден;

- verification пройден;

- staged только разрешённые файлы;

- задача находится в корректной фазе.

Команды:

.\scripts\agent-os.ps1 task phase `
  -Phase READY_TO_COMMIT `
  -Note "Explicit files staged and reviewed"

.\scripts\agent-os.ps1 commit check

Ожидаемый результат:

Commit разрешён.

## Группа J. Commit и завершение задачи

### AOS-041. Создание commit

Команда:

git commit `
  -m "docs(agent-os): add operational workflow guide"

Ожидаемый результат:

Commit создан успешно.

### AOS-042. Получение commit hash

Команда:

$commitHash = git rev-parse HEAD
$commitHash

Ожидаемый результат:

Получен валидный Git hash.

### AOS-043. Завершение задачи

Команда:

.\scripts\agent-os.ps1 task complete `
  -CommitHash $commitHash

Ожидаемый результат:

- задача получает финальный статус;

- commit hash связан с задачей;

- время завершения сохранено;

- audit log дополнен;

- активная задача закрыта.

### AOS-044. Завершение с неверным commit hash

Действие: перед основным завершением либо в отдельной тестовой задаче передать несуществующий hash.

Ожидаемый результат:

Agent OS отклоняет завершение.

### AOS-045. Завершение без commit

Действие: попытаться завершить задачу без commit hash.

Ожидаемый результат:

Завершение блокируется, если задача предполагает commit.

## Группа K. Audit и итоговое состояние

### AOS-046. Проверка audit log

Команда:

.\scripts\agent-os.ps1 audit show -Last 30

Ожидаемый результат:

Audit содержит:

создание задачи
изменение фаз
scope check
park check
verify run
commit check
commit hash
завершение задачи
ошибки и нарушения, если они возникали

### AOS-047. Проверка системного статуса после завершения

Команда:

.\scripts\agent-os.ps1 system status

Ожидаемый результат:

- активная задача отсутствует;

- последняя задача отображается как завершённая;

- нет блокирующих нарушений;

- Agent OS готова к созданию следующей задачи.

### AOS-048. Финальный doctor run

Команда:

.\scripts\agent-os.ps1 doctor run

Ожидаемый результат:

Диагностика проходит без новых критических ошибок.

### AOS-049. Финальная проверка Git

Команда:

git status

Ожидаемый результат:

Допускаются только известные parked-изменения.

Изменения завершённой задачи отсутствуют, поскольку включены в commit.

### AOS-050. Проверка повторного запуска рабочего цикла

Действие: создать новую небольшую документационную задачу.

Ожидаемый результат:

Agent OS создаёт новую задачу без конфликтов с завершённой предыдущей задачей.

# 7. Негативные тесты безопасности

## SEC-001. Секрет в документации

Действие: добавить в тестовый документ строку, похожую на API key.

Пример шаблона:

OPENAI_API_KEY=sk-test-placeholder

Ожидаемый результат:

Verification, secret scanner либо ручной review должны выявить потенциальный секрет.

Настоящие ключи использовать запрещено.

## SEC-002. Добавление .env в staging

Действие: попытаться добавить .env в staging.

Ожидаемый результат:

Commit check блокируется.

## SEC-003. Добавление файла evidence вручную

Действие: вручную изменить файл в:

.agent-os/evidence/**

Ожидаемый результат:

Изменение классифицируется как нарушение ProtectedScope.

## SEC-004. Попытка обхода scope через переименование

Действие: создать разрешённый файл, затем переименовать его в путь вне AllowedScope.

Ожидаемый результат:

Agent OS проверяет итоговый путь файла и блокирует изменение.

## SEC-005. Попытка обхода через staged deletion

Действие: удалить защищённый файл и добавить удаление в staging.

Ожидаемый результат:

Удаление также считается изменением ProtectedScope и блокируется.

# 8. Тесты PowerShell-функции aos

## CLI-001. Вызов команды из другой директории

Предусловие: функция aos добавлена в текущую PowerShell-сессию.

Действие:

Set-Location "C:\"

aos system status

Ожидаемый результат:

Команда запускается в:

C:\AI Advisor

После завершения пользователь остаётся в исходной директории:

C:\

## CLI-002. Передача аргументов

Команда:

aos audit show -Last 20

Ожидаемый результат:

Все аргументы корректно передаются в agent-os.ps1.

## CLI-003. Восстановление директории после ошибки

Действие: вызвать несуществующую команду Agent OS.

Ожидаемый результат:

Даже после ошибки выполняется Pop-Location, и текущая директория восстанавливается.

# 9. Проверка файла AGENTS.md

## DOC-001. Наличие AGENTS.md

Команда:

Test-Path ".\AGENTS.md"

Ожидаемый результат:

True

## DOC-002. Наличие обязательного workflow

AGENTS.md должен содержать требования:

- Перед изменением файлов запускать git status --short.

- Проверять активную задачу.

- Проверять AllowedScope.

- Проверять ProtectedScope.

- Не изменять файлы вне задачи.

- Выполнять scope, park, verify и commit checks.

- Добавлять файлы в staging только явно.

- Завершать задачу с commit hash.

## DOC-003. Наличие запрещённых команд

AGENTS.md должен запрещать:

git add .
git add -A
git reset --hard
git clean -fd
git push --force

## DOC-004. Проверка корректности Markdown

Ожидаемый результат:

- все code fences закрыты;

- PowerShell-команды оформлены корректно;

- пути не искажены;

- документ читается в Markdown preview без сломанной структуры.

# 10. Матрица обязательных тестов

Для допуска Agent OS к эксплуатации обязательно должны пройти:

| ID | Проверка | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| AOS-002 | Doctor run | Critical |
| AOS-005 | Создание задачи | Critical |
| AOS-009 | Переход в IN_PROGRESS | High |
| AOS-012 | Разрешённое изменение | Critical |
| AOS-014 | Изменение вне AllowedScope | Critical |
| AOS-015 | Изменение production-файла | Critical |
| AOS-017 | Изменение .env | Critical |
| AOS-022 | Parking baseline | High |
| AOS-027 | Verification profile | Critical |
| AOS-030 | Ошибка verification | Critical |
| AOS-033 | Явный staging | High |
| AOS-038 | Protected-файл в staging | Critical |
| AOS-039 | Commit без verification | Critical |
| AOS-040 | Успешный commit check | Critical |
| AOS-043 | Завершение задачи | Critical |
| AOS-046 | Audit log | High |
| AOS-049 | Финальный Git status | Critical |
| SEC-002 | .env в staging | Critical |
| DOC-002 | Обязательный workflow в AGENTS.md | High |
| DOC-003 | Запрещённые команды | High |

# 11. Формат отчёта о тестировании

Результаты необходимо оформить в таблице:

| ID | Наименование теста | Статус | Фактический результат | Evidence | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOS-001 | Доступность CLI | PASS / FAIL / BLOCKED |  |  |  |
| AOS-002 | Doctor run | PASS / FAIL / BLOCKED |  |  |  |
| AOS-003 | System status | PASS / FAIL / BLOCKED |  |  |  |

Допустимые статусы:

PASS — тест пройден
FAIL — результат не соответствует ожидаемому
BLOCKED — тест невозможно выполнить из-за внешней блокировки
SKIPPED — тест осознанно исключён с объяснением причины

В поле Evidence указывать:

- путь к log-файлу;

- путь к evidence-файлу;

- commit hash;

- фрагмент вывода команды;

- скриншот;

- ссылку на audit event.

# 12. Условия допуска Agent OS к эксплуатации

Agent OS может считаться готовой к рабочему использованию при выполнении всех условий:

- Все тесты с приоритетом Critical имеют статус PASS.

- Нет незакрытых дефектов, позволяющих изменить ProtectedScope.

- Scope check выявляет все протестированные изменения вне разрешённой области.

- Verification profile выполняет реальные команды проекта.

- Commit check не позволяет обойти обязательные проверки.

- Audit log фиксирует полный lifecycle задачи.

- Parked-изменения сохраняются и не попадают в посторонний commit.

- AGENTS.md закрепляет обязательный порядок работы.

- После завершения задачи Git-репозиторий находится в ожидаемом состоянии.

- Повторный task lifecycle запускается без ручного восстановления Agent OS.

# 13. Итоговый сценарий приёмочного теста

Set-Location "C:\AI Advisor"

.\scripts\agent-os.ps1 doctor run
.\scripts\agent-os.ps1 system status
git status --short

.\scripts\agent-os.ps1 task new `
  -Title "Validate Agent OS operational workflow" `
  -Goal "Verify that Agent OS can execute a complete controlled task lifecycle inside AI Advisor" `
  -AllowedScope `
    "docs/**", `
    "tests/**", `
    "AGENTS.md", `
    ".agent-os/config/**" `
  -ProtectedScope `
    "src/**", `
    ".env", `
    ".env.*", `
    "secrets/**", `
    "credentials/**", `
    ".agent-os/state/**", `
    ".agent-os/logs/**", `
    ".agent-os/evidence/**" `
  -AutoParkUnrelatedBaseline

.\scripts\agent-os.ps1 task status
.\scripts\agent-os.ps1 park check
.\scripts\agent-os.ps1 scope check

.\scripts\agent-os.ps1 task phase `
  -Phase IN_PROGRESS `
  -Note "Starting operational workflow validation"

# Создать или обновить:
# docs/agent-os.md
# AGENTS.md

git status --short
git diff

.\scripts\agent-os.ps1 park check
.\scripts\agent-os.ps1 scope check

.\scripts\agent-os.ps1 task phase `
  -Phase READY `
  -Note "Documentation changes completed"

.\scripts\agent-os.ps1 verify run `
  -Profile "ai-advisor"

.\scripts\agent-os.ps1 task phase `
  -Phase REVIEWING `
  -Note "Verification completed; reviewing final diff"

git diff
git diff --stat

git add -- `
  "docs\agent-os.md" `
  "AGENTS.md"

git diff --cached --name-status
git diff --cached

.\scripts\agent-os.ps1 task phase `
  -Phase READY_TO_COMMIT `
  -Note "Explicit files staged and reviewed"

.\scripts\agent-os.ps1 commit check

git commit `
  -m "docs(agent-os): add operational workflow guide"

$commitHash = git rev-parse HEAD

.\scripts\agent-os.ps1 task complete `
  -CommitHash $commitHash

.\scripts\agent-os.ps1 audit show -Last 30
.\scripts\agent-os.ps1 system status
.\scripts\agent-os.ps1 doctor run
git status

# 14. Артефакты, которые должны быть получены

После выполнения ТЗ должны существовать:

AGENTS.md
docs/agent-os.md
отчёт о тестировании Agent OS
verification evidence
audit log
Git commit с документацией

Дополнительно рекомендуется создать:

docs/agent-os-test-plan.md
docs/agent-os-test-results.md

Первый файл содержит настоящее ТЗ, второй — фактические результаты тестирования.

# 15. Definition of Done

Работа считается завершённой, когда:

- тестовая задача создана и завершена через Agent OS;

- все Critical-тесты пройдены;

- нарушения AllowedScope и ProtectedScope гарантированно выявляются;

- verification profile настроен и проверен;

- commit создан только из явно добавленных файлов;

- commit hash зарегистрирован в задаче;

- audit trail проверен;

- AGENTS.md добавлен в репозиторий;

- итоговый git status не содержит неожиданных изменений;

- оформлен отчёт с результатами каждого теста.